PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título do Plano de Trabalho: Implementação e Avaliação de Algoritmos de Machine Learning para Previsão de Ataques Cibernéticos

Aluno(a): Emili Vieira Tabuti

Número de matrícula: RA00334493

Curso: Ciência da Computação

Grande Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1): 1.00.00.00-3 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1):

1.03.00.00-7 - Ciência da Computação

Orientador(a): Prof. Dr. Daniel Couto Gatti

Departamento e Faculdade do(a) Orientador(a): FCET

Título do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a): Sistema de Previsão de Ataques Cibernéticos com Machine Learning para Redes Acadêmicas

SUMÁRIO

Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)	3

Introdução do Plano de Trabalho	4

Objetivos	5

Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos	6

Bibliografia	8

Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)

Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema de previsão de ataques cibernéticos para redes acadêmicas, utilizando técnicas de Machine Learning. Dada a crescente sofisticação e frequência de ameaças cibernéticas e a importância da segurança da informação em ambientes universitários, o projeto visa criar um sistema capaz de identificar padrões e anomalias em dados de rede e sistemas para permitir uma resposta proativa. Serão investigados e implementados diversos algoritmos de Machine Learning para construir modelos preditivos, os quais serão treinados e validados com dados da infraestrutura da universidade e/ou bases de dados públicas. O sistema resultante deverá ser capaz de gerar alertas em tempo real sobre potenciais ataques, contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção de dados sensíveis. Além disso, será desenvolvida uma cartilha orientadora para auxiliar profissionais e empresas na implementação de soluções seguras para armazenamento, processamento e análise de dados na AWS, com foco em boas práticas de segurança, governança e proteção contra ameaças cibernéticas.

Introdução do Plano de Trabalho

Após a etapa de coleta e pré-processamento dos dados, a fase de implementação e avaliação de diferentes algoritmos de Machine Learning é fundamental para a construção do sistema de previsão de ataques cibernéticos. Diversos algoritmos podem ser explorados para identificar padrões preditivos nos dados preparados, e a avaliação do desempenho de cada um é crucial para selecionar o modelo mais adequado para o sistema final.

Além disso, a integração do modelo desenvolvido em um sistema funcional de alerta em tempo real é um passo essencial para tornar a previsão de ataques cibernéticos uma ferramenta prática e eficaz. Esse sistema deverá receber dados, aplicar o modelo treinado para identificar possíveis ataques e gerar alertas oportunos para as equipes de segurança. Assim, este plano de trabalho se concentrará na implementação dos algoritmos de Machine Learning, na integração do modelo ao sistema de alerta e no desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas em tempo real.

Objetivos

- Geral: Implementar e avaliar diferentes algoritmos de Machine Learning para a previsão de ataques cibernéticos utilizando os dados pré-processados em um sistema de alerta em tempo real.

- Específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre algoritmos de Machine Learning comumente utilizados na detecção e previsão de ataques cibernéticos (e.g., árvores de decisão, florestas aleatórias, Support Vector Machines, redes neurais).

- Implementar os algoritmos selecionados utilizando ferramentas e bibliotecas de Machine Learning.

- Realizar o treinamento dos modelos utilizando os dados pré-processados pela Caroline Guimarães Campos..

- Avaliar o desempenho dos modelos treinados utilizando métricas apropriadas (e.g., precisão, recall, F1-score, AUC-ROC).

- Comparar o desempenho dos diferentes algoritmos para identificar o mais adequado para a previsão de ataques cibernéticos.

- Integrar o modelo de Machine Learning ao sistema de alerta em tempo real.

- Desenvolver as interfaces necessárias para a visualização dos resultados e alertas gerados pelo sistema (em conjunto com Isabela Groke Gomes).

- Avaliar a capacidade do sistema em detectar e prever os ataques simulados, utilizando as métricas de avaliação definidas (em conjunto com Isabela Groke Gomes).

Atividades a realizar ou passos/procedimentos metodológicos

- Realizar a revisão bibliográfica sobre algoritmos de Machine Learning aplicados à segurança cibernética, incluindo métricas de avaliação adequadas.

- Selecionar os algoritmos de Machine Learning que serão implementados, justificando a escolha com base na literatura revisada.

- Implementar os algoritmos selecionados utilizando bibliotecas como scikit-learn, TensorFlow ou Keras.

- Realizar o treinamento dos modelos com os dados previamente pré-processados.

- Aplicar validação cruzada para verificar a robustez e consistência dos modelos.

- Avaliar o desempenho dos modelos treinados utilizando métricas de avaliação apropriadas, como precisão, recall, F1-score e AUC-ROC.

- Conduzir a análise comparativa dos resultados obtidos, identificando o algoritmo mais adequado para o problema.

- Integrar o modelo de Machine Learning escolhido ao sistema de alerta em tempo real.

- Realizar testes unitários e de integração do sistema, em colaboração com Isabela Groke Gomes, garantindo o funcionamento completo da solução proposta.

- Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados de todas as etapas do projeto.

- Produzir relatório final e materiais de divulgação científica, consolidando os aprendizados e contribuições do trabalho.

Cronograma

- Meses 1-2: Atividade 1 (Revisão bibliográfica)

- Meses 3-4: Atividade 2 (Seleção dos algoritmos de Machine Learning)

- Meses 5-6: Atividade 3 (Implementação dos algoritmos selecionados)

- Mês 7: Atividade 4 (Treinamento dos modelos)

- Mês 8: Atividade 5 (Validação cruzada)

- Mês 9: Atividade 6 (Avaliação do desempenho dos modelos) e Atividade 7 (Análise comparativa dos resultados).

- Mês 10: Atividade 7 (Análise comparativa dos resultados) e Atividade 8 (Integração do modelo de Machine Learning ao sistema).

- Mês 11: Atividade 9 (Realização de testes unitários e de integração do sistema).

- Mês 12: Atividade 10 (Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados) e Atividade 11 (Produzir relatório final e materiais de divulgação científica).

|  |  |  | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Revisão bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleção dos algoritmos de Machine Learning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementação dos algoritmos selecionados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento dos modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validação cruzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação do desempenho dos modelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise comparativa dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integração do modelo de Machine Learning ao sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realização de testes unitários e de integração do sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar a documentação técnica e registrar os resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzir relatório final e materiais de divulgação científica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bibliografia

BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf. Acesso em: 29 mar. 2025.

GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. MIT Press, 2016. Disponível em: https://www.deeplearningbook.org/. Acesso em: 29 mar. 2025.

GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 2. ed. O'Reilly Media, 2019. Disponível em: http://14.139.161.31/OddSem-0822-1122/Hands-On_Machine_Learning_with_Scikit-Learn-Keras-and-TensorFlow-2nd-Edition-Aurelien-Geron.pdf. Acesso em: 29 mar. 2025.

SHALEV-SCHWARTZ, S.; BEN-DAVID, S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. Cambridge University Press, 2014. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf. Acesso em: 29 mar. 2025.

MITCHELL, T. M. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. Disponível em: https://www.cs.cmu.edu/~tom/files/MachineLearningTomMitchell.pdf. Acesso em: 29 mar. 2025.

Assinatura do(a) Aluno(a):

Assinatura do(a) Orientador(a):