# Acompanhamento do Plano Individual - Isabela Groke Gomes

Projeto: Sistema de Previs?o de Ataques Cibern?ticos com Machine Learning para Redes Acad?micas

Data da an?lise: 26/07/2026 | Reposit?rio: ic-ml-cybersecurity

# Objetivo do documento

Este documento resume o que j? foi implementado no reposit?rio em rela??o ao Plano Individual de Trabalho de Isabela Groke Gomes e o que ainda falta para cumprir integralmente as atividades previstas. A an?lise considera principalmente os artefatos BMAD do Epic 5, o dashboard React e o mock da API FastAPI.

# Resumo executivo

| Status | ?rea | S?ntese |
| --- | --- | --- |
| Conclu?do | Dashboard base e monitoramento inicial | Stories 5.1, 5.2 e 5.3 est?o done no BMAD. |
| Parcial | Ambiente/simula??o e testes | H? mock c?clico e testes frontend; ainda falta simula??o completa de cen?rios e avalia??o quantitativa. |
| Pendente | Notifica??es externas, hist?rico, threshold, demo e relat?rio final | Stories 5.4 a 5.7 seguem em backlog; notifica??es e an?lise de resultados ainda n?o foram implementadas. |

# O que j? foi feito

- Layout Command Center do dashboard conclu?do: sidebar fixa, header de m?tricas, tema escuro, fontes e estrutura visual base.

- Integra??o de monitoramento em tempo real conclu?da: o dashboard consome GET /history com TanStack Query e polling configur?vel de 5 segundos.

- AlertCards acess?veis implementados: tipo de amea?a, confian?a, timestamp, modelo e badge de severidade com cor, ?cone e texto.

- Painel de detalhe inline implementado: clique no alerta abre detalhes, top 3 features mock, janela temporal mock e a??es locais de decis?o.

- A??es Confirmar e Falso Positivo implementadas localmente, com mudan?a visual imediata e toast com Desfazer por 5 segundos.

- Mock FastAPI ampliado para GET /history, permitindo desenvolvimento do dashboard sem aguardar o pipeline real de ML.

- Infraestrutura de testes frontend adicionada com Vitest e Testing Library; npm run test, npm run build e npm run lint passaram.

# O que falta fazer

- Implementar hist?rico completo com filtros e feedback persistente/estruturado do analista (Story 5.4).

- Implementar configura??o de threshold e painel de compara??o de modelos com m?tricas reais (Story 5.5).

- Implementar modo de demonstra??o/replay para o semin?rio de IC (Story 5.6).

- Implementar gr?fico da janela deslizante no painel de detalhe somente se o p?s-MVP for priorizado (Story 5.7).

- Definir e executar cen?rios simulados de ataque mais completos, al?m dos tr?s cen?rios mock atuais.

- Coletar m?tricas de avalia??o: precis?o, falsos positivos/negativos, tempo de resposta, lat?ncia e compara??o com expectativas.

- Produzir o relat?rio final de avalia??o do sistema ap?s coleta e an?lise dos resultados.

- Decidir se notifica??es externas como e-mail/SMS continuam no escopo; atualmente s? existe notifica??o local via toast.

# Matriz de ader?ncia ?s atividades do plano

| # | Atividade do plano | Status | Evid?ncias no reposit?rio | Pend?ncias / pr?ximo passo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolvimento das interfaces de visualiza??o dos alertas | Feito | Story 5.1 criou o Command Center; 5.2 integrou polling e AlertCards; 5.3 adicionou painel de detalhe e a??es. | Evoluir hist?rico/filtros na 5.4 e threshold/modelos na 5.5. |
| 2 | Implementa??o dos mecanismos de notifica??o (e-mail, SMS, integra??es) | Pendente | Foi implementado apenas toast local com desfazer na 5.3, que ? feedback de UI, n?o notifica??o externa. | Definir se notifica??es externas ainda fazem parte do escopo real; se sim, criar story espec?fica ou ajustar Epic 5. |
| 3 | Testes unit?rios e de integra??o do sistema | Parcial | Vitest/Testing Library configurados; 5 testes frontend passam. Backend mock teve py_compile; pytest depende de ambiente com FastAPI instalado. | Rodar su?te Python em ambiente configurado e adicionar testes E2E/integrados quando API real estiver pronta. |
| 4 | Planejamento e cria??o do ambiente de teste simulado | Parcial | POST /predict/mock e GET /history mock permitem desenvolvimento paralelo local. | Formalizar ambiente de simula??o/replay e instru??es de execu??o no README ou documento de demo. |
| 5 | Defini??o dos cen?rios de ataques cibern?ticos simulados | Parcial | Mock cobre 3 cen?rios: DDoS cr?tico, tr?fego suspeito e tr?fego normal. | Definir cen?rios adicionais por tipo de ataque e crit?rios esperados de detec??o. |
| 6 | Implementa??o das simula??es de ataques | Parcial | O mock c?clico gera respostas simuladas e hist?rico em mem?ria. | Implementar replay/sess?es hist?ricas quando houver dados reais ou dataset preparado. |
| 7 | Monitoramento do desempenho do sistema durante simula??es | Parcial | Header exibe alertas ativos e janelas analisadas; ainda n?o h? lat?ncia/precis?o reais. | Conectar m?tricas reais de lat?ncia, modelo e desempenho quando Epic 3/4 fornecer dados. |
| 8 | Coleta e an?lise dos dados de avalia??o | Pendente | Ainda n?o h? coleta de precision, falso positivo/negativo, tempo de resposta real ou resultados de simula??o. | Depende dos endpoints reais, m?tricas do Epic 3 e execu??o das simula??es. |
| 9 | Compara??o dos resultados obtidos com expectativas | Pendente | N?o h? baseline/expectativas formalizadas nem resultados coletados para compara??o. | Definir expectativas por cen?rio e comparar ap?s coleta de dados. |
| 10 | Relat?rio final de avalia??o do sistema | Pendente | Este documento ? acompanhamento parcial, n?o relat?rio final cient?fico. | Produzir relat?rio final ap?s 5.4/5.5/5.6 e avalia??o quantitativa. |

# Status BMAD do Epic 5

| Story | T?tulo | Status | Observa??o |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Scaffolding do Dashboard e Layout Command Center | done | Conclu?do antes desta an?lise. |
| 5.2 | Integra??o com API via Polling e Exibi??o de Alertas em Tempo Real | done | GET /history via TanStack Query, AlertCards, m?tricas do header e t?tulo da aba. |
| 5.3 | Painel de Detalhe do Alerta com A??es de Decis?o | done | Painel inline, top 3 features mock, Confirmar/Falso Positivo, toast com Desfazer. |
| 5.4 | Hist?rico de Alertas com Filtros e Feedback do Analista | backlog | Ainda falta; depende de hist?rico/feedback completo. |
| 5.5 | Threshold e Painel de Compara??o de Modelos | backlog | Ainda falta; depende de m?tricas/modelos. |
| 5.6 | Modo de Demonstra??o para Semin?rio de IC | backlog | Ainda falta; depende das hist?rias anteriores. |
| 5.7 | SlidingWindowChart no Painel de Detalhe | backlog | P?s-MVP; n?o implementado. |

# Pr?ximos passos recomendados

- Prioridade 1: implementar Story 5.4 para transformar as decis?es locais de alerta em hist?rico consult?vel e filtr?vel.

- Prioridade 2: implementar Story 5.5 apenas quando as m?tricas do Epic 3 estiverem dispon?veis, evitando dados fict?cios em compara??o cient?fica.

- Prioridade 3: planejar a Story 5.6 como roteiro de demonstra??o do semin?rio, com dados controlados e banner expl?cito de modo demo.

- Prioridade 4: estruturar o relat?rio final com metodologia, cen?rios simulados, m?tricas coletadas, resultados e limita??es.

# Observa??es de escopo

As Stories 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 n?o foram implementadas nesta etapa. Isso est? consistente com a decis?o de n?o avan?ar sobre funcionalidades que dependem de endpoints reais, m?tricas do Epic 3 ou dados de janela ainda n?o dispon?veis.

# Fontes consultadas

- docs\isabela\Plano individual-Isabela Groke Gomes.docx

- _bmad-output\compartilhado\planning-artifacts\epics.md

- _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\sprint-status.yaml

- _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\5-2-integracao-com-api-via-polling-e-exibicao-de-alertas-em-tempo-real.md

- _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\5-3-painel-de-detalhe-do-alerta-com-acoes-de-decisao.md